UMOWA nr MOPS…………..DA-PSU.2018

Zawarta w dniu …………………………. roku w Bielsku-Białej pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11,                        43-300 Bielsko-Biała

NIP:  9372686990 	REGON:  070810575

reprezentowanym przez:

Dyrektora                     -                Aleksandrę Ciaciura

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………..

Działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwanym w dalszej części Wykonawcą

§ 1

- Przedmiotem umowy jest remont pomieszczeń w lokalu przy ulicy Powstańców Śląskich 9.

- Roboty zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy.

- Wszystkie prace wykonane będą według kosztorysu ofertowego który stanowi integralną część umowy oraz ustaleń z Zamawiającym.

§ 2

Zakres zleconych robót obejmuje:

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej,

- zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł-obróbka krawędzi cegłą,

- rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2,

- osłony okien i drzwi folią polietylenową,

- odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na  stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej,

- odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2,

- naprawę posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 z zatarciem na gładko,

- wykonanie gruntu dyspersyjnego na warstwie wyrównawczej i wygładzającej na posadzkach,

- wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej cementowej, grubości 2 mm zatartej na gładko na posadzkach,

- wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,

- wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,

- wykonanie cokolików z wykładziny pcv 10 cm – wywinięcie na ścianę,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i stropów w pomieszczeniach,

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków  wewnętrznych sufitów,

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , malowanie stolarki,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

- wymianę odcinka rury z PCW średnicy 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi,

- wymianę podejścia z rur PCW średnicy 75mm łączonego metoda klejenia,

- wymianę miski ustępowej stojącej dla niepełnosprawnych,

- dostawę i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych,

- dostawę i montaż uchwytów uchylnych dla niepełnosprawnych,

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km,

- demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2,

- zakup 2 grzejników stalowych dwupłytowych o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm,

- zakup 2 zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15mm-termostatyczne,

- sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia,

- wykonanie pomiarów rezystencji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego.

§ 3

- Ustala się, że Wykonawca zakończy roboty nie później niż w dniu 20.08.2018 roku.

- W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w skutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający, szczególnie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w ramach indywidualnych życzeń Zamawiającego , o których mowa w § 1, termin ten ulegnie odpowiednio przedłużeniu.

- Zastrzega się, że Wykonawca będzie również zwolniony z obowiązku dotrzymania terminu                               w następujących przypadkach:

- przerwie dostawy nośników energii,

- wystąpienia innych przeszkód, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4

- Za wykonanie kosztorysowe zakresu rzeczowego określonego w §1 oraz §2 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………………….. zł. brutto.

- Rozliczenie wszelkich robót dodatkowych dokonywane będzie oddzielnie, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i wartości prac przez obie strony umowy dokonanym przed przystąpieniem do wykonania prac dodatkowych.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od przedłożenia mu faktury VAT, po bezusterkowym odbiorze końcowym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne na realizację przedmiotu niniejszej                 umowy.

§ 5

- Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru robót odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz normami polskimi i branżowymi,

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- wykorzystanie materiałów oraz wyrobów odpowiadających wymogom jakościowym określonym                w art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- zapewnienie kompletu materiałów i wyrobów oraz własnej robocizny i sprzętu.

- Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności,                        w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu, udostępnienie Wykonawcy poboru wody                      i energii elektrycznej oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie ochrony mienia Wykonawcy,

- obowiązkiem Zamawiającego jest również, zapewnienie dokumentacji prawnej oraz innych dokumentów związanych ze zleconymi pracami przewidzianych przepisami prawa budowlanego,

- terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami umowy,

- współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego wykonania umowy.

§ 6

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 i § 2 w całości.

- Odbioru końcowego Zamawiający dokona w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez wykonawcę 
o gotowości do odbioru.

- Jeśli Zamawiający nie dokona odbioru w wyżej wymienionym terminie, Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego odbioru. Protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę będzie stanowił podstawę do żądania zapłaty.

- Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia przyjęcia robót do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, albo odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie   wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

- W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 6  wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wady.

- W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

- Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.                 Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

- Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy może nastąpić gdy:

- Wykonawca zaniecha wykonania robót bez uzasadnionej przyczyny,

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie robót w ustalonym terminie,

- gdy wobec Wykonawcy wystąpi ogłoszenie upadłości lub likwidacji.

- gdy Wykonawca, mimo żądania Zamawiającego nie usunie z budowy wprowadzonego podwykonawcy.

- Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego może nastąpić gdy Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy frontu robót w określonym w umowie terminie.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pismo powinno zawierać uzasadnienie takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 5 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym obustronnie na koszt tej strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót a Zamawiający zobowiązany jest je odkupić w przypadku, gdy ponosi on winę za odstąpienie od umowy,

- Zamawiający ma obowiązek odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady;

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 9

Na cały zakres robót objętych niniejszą umową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres dwóch lat.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory, które mogłyby powstać przy wykonaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a z braku porozumienia oddać pod rozstrzygnięcie Sądowi Rejonowemu                     w Bielsku-Białej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

- Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za realizację umowy są:

- p. Bogdan Polak

Osoby odpowiedzialne po stronie Zamawiającego mają prawo kontroli realizacji i rozliczeń  finansowych   robót będących przedmiotem umowy.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Wykonawcy są:

- p. .....................................................

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik:

1. Gwarancja